# **Retrospectiva del tercer Sprint**

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)  Se implementaron las funciones de anotaciones (crear, modificar, eliminar) y la vista personalizada para distintos usuarios sin inconvenientes.  La asignación de permisos se realizó con éxito, manteniendo un buen control sobre el acceso de cada usuario.  La experiencia del usuario mejoró gracias a la vista ajustada para cada rol. | **Team Scrum**: Matías Bermúdez  **Product Owner**: Daniel Zurita  **Scrum Master**: Nicolas Toledo |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)  La configuración de permisos para la gestión de anotaciones resultó más complicada y requirió ajustes adicionales.  Las pruebas para modificar y eliminar anotaciones no fueron tan exhaustivas, generando algunos errores iniciales.  Algunas vistas podrían no haberse adaptado perfectamente a las necesidades específicas de cada rol. | **Team Scrum**: Matías Bermúdez  **Product Owner**: Daniel Zurita  **Scrum Master**: Nicolas Toledo |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)  Documentar y simplificar los permisos para hacerlos más manejables y claros.  Planificar pruebas automatizadas para las funciones críticas de anotaciones.  Recoger feedback temprano de los usuarios para optimizar las vistas por rol y mejorar la experiencia general. | **Team Scrum**: Matías Bermúdez  **Product Owner**: Daniel Zurita  **Scrum Master**: Nicolas Toledo |